清远市环境保护局

清环函〔2015〕364号

关于印发清远市实施《2015年南粤水

更清行动重点目标和任务》

工作方案的函

各县（市、区）人民政府，市直有关部门：

2015年是实现“三年新突破”的一年。为确保目标顺利实现，根据广东省环境保护厅《关于印发2015年南粤水更清行动重点目标和任务的函》（粤环函[2015]523号）和《清远市南粤水更清行动计划（2013～2020年）》（以下简称《行动计划》），结合《清远北江流域水质保护和治理工作实施方案》及我市2014年《行动计划》重点目标和任务的完成情况，提出《清远市实施（2015年南粤水更清行动重点目标和任务）工作方案》，经征求各县（市、区）人民政府，市直有关部门意见，现印发给你们，将作为年底考核评估工作的依据，请参照执行。

附件：清远市实施《2015年南粤水更清行动重点目标和任务》工作方案

此页无正文

清远市环境保护局

2015年6月4日

（联系人：刘带，电话：13631088288，3378560）

附件：

清远市实施《2015年南粤水更清行动

重点目标和任务》工作方案

2015年是实现“三年新突破”的一年。为确保目标顺利实现，根据广东省环境保护厅《关于印发2015年南粤水更清行动重点目标和任务的函》（粤环函[2015]523号）和《清远市南粤水更清行动计划（2013～2020年）》（以下简称《行动计划》），结合《清远北江流域水质保护和治理工作实施方案》及我市2014年《行动计划》重点目标和任务的完成情况，提出2015年我市南粤水更清行动重点目标和任务。

- 一、目标

以水环境质量持续改善为目标，实现“三年新突破”。即城市集中式饮用水源水质稳定达标；全市水环境质量稳中有升，85%以上的省控断面水质达到环境功能要求，优良水质断面比例达到75%以上，重污染断面比例小于4%，跨河流交接断面水质达标率达到88%以上；大燕河、乐排河重点流域水质明显改善，劣Ⅴ类水质断面比例大幅下降；生态公益林占林业用地面积的比例达到40%以上。2015年各县（市、区）水质目标和重点整治河段水质控制目标详见附表1。

- 二、主要任务

- （一）加强饮用水源保护，确保饮水安全

1、开展饮用水源地环境风险排查。

连南县要完成板洞自然保护区生态恢复，修复生态林，建立湿地陆生、水生动物保护和繁殖实验基地；连州市要完成田心省级自然保护区升级，保护南方红豆杉、报春苣苔、伯乐树等生态系统；连南县要完成大鲵省级自然保护区升级 ，加强保护区的建设与管理，升级为国家级自然保护区；连南县要完成板洞保护区生态恢复工程，封山育林、林分改造、造林复绿；阳山县要完成茶坑水库、城北水库复绿工程，拆除水源保护区内采石场、恢复植被。

各县（市、区）要积极开展饮用水源地环境风险排查。在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志，在一级水源保护区设置隔离防护设施。吸水口附近加设围栏及种植隔离树；加强穿越吸水口上游的桥梁、道路等敏感点的防范。在观洲坝等一级保护区设立网围55.71km，界牌、界桩约280块，警示牌约710块。

进行集中式饮用水源地的环境状况评估，保障饮用水水质安全。

根据饮用水源地评估情况， 拆除饮用水源保护区内的违章建筑清理饮用水源保护区内的畜禽养殖场，关闭二级保护区内工业排污口；建设坑、塘、池等面源控制工程。

2、加强应急备用水源建设。

完成应急备用水源建设项目，清城区迎咀水库；清新区太和、禾云镇；英德市石门台和水头水库；连洲市星子河；佛冈县石角镇；连山县吉田、太保镇；连南县三江、三排镇；阳山县阳城、青莲镇应急备用水源建设。制定计划搬迁对应急备用水源水质有潜在风险的工业、畜禽养殖场等；修建引水渠和铺设管道。

3、开展重点流域生态健康风险评估。

开展清远市北江清远段、连江等重点流域生态健康状况调查，评估其生态健康风险，发现主要问题并提出控制对策。

4、开展饮用水源保护区划调整和饮用水源地保护规划。

进一步加强和规范饮用水源地环境保护工作，对因取水口发生改变，供排水格局统筹调整等原因，在不影响饮用水源安全的前提下，进行整体系统调整。充分调查全市饮用水源地环境的基础上，开展饮用水源地环境状况评价，查出水源地存在的环境问题，制定饮用水水源地环境保护规划方案。

5、加强对流域内生态公益林的保护和建设。

对北江流域江河两岸及可视范围内的林木实行分类管理，严格执行森林采伐限额管理制度，确需采伐的，实行严格报批程序，生态公益林实行严格管护。2015年完成24.27万亩以上碳汇林。 其中：清城区0.65万亩；清新区6.06万亩；英德市5.55万亩；连洲市2.49万亩；佛冈县2.25万亩；连山县1.3万亩；连南县1.81万亩；阳山县3.52万亩；国有林场0.64万亩。

6、北江流域水质风险总体控制策略与行动计划。

筛查北江流域（清远部分）的水质风险源与事故源，提出控制策略与行动计划，编制北江流域（清远部分）水质风险总体控制策略与行动计划。

（二）发展绿色产业和循环经济，落实节能减排目标

积极引导低消耗、低排放和高效率的先进制造业和现代服务业发展，出台优惠政策，鼓励节水减排。推动石化、冶金、印染、造纸、皮革、电镀等重点行业的绿色化升级改造，着力推进工业园区生态化建设。制定和实施循环经济发展规划，落实节能减排目标责任制，严格考核标准，强化奖惩措施。推动造纸、印染行业企业实施清洁生产，采取先进适用技术进行深度处理，提高废水回用水平，减少污染排放。积极推行ISO14000先进的环境管理体系，实施全过程的环境控制和管理，落实节约用水和循环用水。2015年，工业用水重复利用率不低于现状水平，保持在90%以上。

（三）推进环境综合整治，持续改善水环境质量

1、狠抓重污染流域综合整治，推进河涌生态修复

完成大燕河综合整治工程：截污治污，河道清淤，下游筑坝，建设生态河岸，改善水环境。实施“河长制”。

完成乐排河综合整治工程：整治沿岸排污口，清淤泥，建设截污工程、污水处理设施和生态河岸。实施“河长制”。

完成白坭河广清界石矿坑含镍废水整治工程：采取旁路重金属废水处理工艺与水工构筑工程相结合，抽取塘内含镍废水处理达标后排放入河。

完成连南县寨岗河流域综合整治工程：整治沿岸排污口，清淤泥，河堤路综合建设，生态保护建设，增加水源涵养林面积，提高水质质量，改善流域沿岸的生态环境，全长6公里。

完成连南县三江河县城段（10公里）综合整治工程：按县城总体规划和实际情况，对三江河县城段（10公里）进行环境整治，对沿岸排污口进行封闭整治，同时开展清淤工作，疏通河道，改善河段水环境质量和生态环境。

完成连南县寨南河流域综合整治工程：整治沿岸排污口，清淤泥，河堤路综合建设，生态林保护建设，改善流域沿岸的生态环境，全长40公里。

完成连山县永和河流域综合整治工程：截污治污，河道清淤，下游筑坝，建设生态河岸。

其余各县（市、区）完成辖区内江河流域的综合整治，确保江河水质和景观得到明显改善，保持水环境功能区类别不变。广州（清远）产业转移园、佛山禅城（清新）产业转移园，要开展产业园区周边水体环境整治，确保受纳水体水质好转且达标。

2、加快污水处理设施建设，提升减排效果

（1）优先完善污水处理厂配套管网

清城区完成200.35公里的管网建设，清新区完成63.42公里的管网建设，英德市完成50.03公里的管网建设，佛冈县完成19.4公里的管网建设，连州市完成25.2公里的管网建设，连南县完成9.2公里的管网建设，连山县完成2.5公里的管网建设，阳山县完成12.7公里的管网建设,以确保城市和县城污水处理厂运行负荷不得低于80%。

（2）持续推进污水处理设施建设

2015年完成（包括2013、2014年）污水处理厂建设任务，污水处理厂建成投入使用（或建成通水）：连州市县城污水处理厂二期；清城区洲心污水处理厂、乐排河污水处理厂、横荷污水处理厂、东城污水处理厂、旧城二期4万吨/日污水处理厂；清新区滘星污水处理厂；英德市望埠镇污水处理厂。

2015年完成污水处理工程前期工作，英德市连江口镇污水处理工程、黎溪镇污水处理工程；清城区飞来峡镇污水处理工程。

2015年清城区污水处理率达82%以上，各县（市、区）污水处理率达88%以上。

2015年，全市城镇生活污水处理厂的污泥无害化处理处置率达到90%（即达到231.7吨/日）。

（3）提升污水处理设施治污效能

新、扩和改建污水处理厂出水应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限制》（DB44/26-2001）的较严值。积极推进污水处理厂升级改造，到2015年，出水要提高到化学需氧量出水浓度低于40mg/L，氨氮出水浓度要低于8mg/L；力争已建污水处理厂的化学需氧量、氨氮进出水浓度差分别达到80mg/L和6mg/L以上。加快出水排入乐排河和大燕河流域污水处理厂的深度升级改造，强化脱氮除磷功能。

3、逐步清理和取缔北江流域河道、湖库内所有固定餐饮店（船）

根据2014年的摸查情况，全市2015年完成清理取缔北江流域河道、湖库内全部餐饮船的100%。

现存部分建造日期不详、无国籍和产权不清的船舶，统称“四九年船舶”，此类船舶在2015年年底前报废，退出营运市场。

新增游船餐饮服务单位和个人应当符合《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《餐饮服务许可管理办法》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等有关法律法规的规定，对于游船未取得《餐饮服务许可证》而提供餐饮服务的单位或者个人，按照属地管理原则，由市食品药品监管局牵头配合当地政府，联合相关职能部门，依法进行治理整顿，2015年前清理整顿完。

4、清理北江沿线堤岸直排北江的固定餐饮店私设的排污口

根据2014年的摸查情况，全市2015年完成清理直排北江固定餐饮店私设排污口总数的60%，其余40%要求在2016年年底前全部清理完毕。

5、稳步推进农村环境综合整治，有效控制面源污染

在农村垃圾污染治理方面，建立户收集、村集中、镇转运、县（市、区）集中处理的垃圾处理网络。到2015年，全市每个自然村至少建成一个以上的生活垃圾收集点，每个建制镇建成一座以上生活垃圾运转站，各县（市、区）生活垃圾无害化处理厂的服务范围覆盖全部建制镇。其中：英德市，连洲市，佛冈县，连山县，连南县要完成25个村的农村环境连片整治工程。

在禽畜养殖污染治理方面，推动养殖废弃物的肥料化和沼气化处理，开展禁养区畜禽养殖清理取缔。到2015年，全市80％以上规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建设固体废物和污水贮存处理设施，对禁养区内的畜禽养殖70%进行清理取缔，禁养区内禁止新增畜禽养殖。 其中：阳山县要完成广东温氏大崀猪场、广东温氏杜步猪场畜禽养殖场的污染防治工程。

6、继续加大矿山整顿力度

督促矿山企业和有关地方人民政府履行职责，全面完成全市“三区两线”18个已关闭矿山的治理复绿工作。

（四）强化环境监管，提高水污染防治水平

1、完善环境监管制度

对重点污染源实行实时监控，2015年底前完成所有国控、省控重点污染源在线监控系统建设，并与环保部门污染自动监控系统联网，逐步推进重金属特征污染物的在线监控，建立企业特征污染物监测报告制度，定期向社会发布监测结果。

2、加大环境执法力度

不断加大环境执法力度，到2015年底，全市工业废水排放达标率达到95%以上。

（五）加强监测预警能力建设，提升科学决策水平

水环境功能区的水质监测与评价。2015年开展一次覆盖全市水环境功能区的水质监测与评价。

清远七星岗断面污染物通量监控工程。在七星岗断面开展流量和水质同步监测，进行污染通量监测并建立实时监控体系。

饮用水源地水质监测能力建设。构建重点水域水质量监控体系，布点监测辖区水质状况，定期汇总和上报辖区水环境质量，确保水体水质达标。各县（市、区）监测站具备常规指标监测能力（以提交申请为准）。

北江流域水环境风险预警与突发事故应急处置管理决策支持系统（清远部分）。综合应用计算机技术、“3S”技术、通信与远程监控技术、大规模存贮技术、虚拟现实技术、模型库管理技术等，进行数据的采集、传输、存储、处理与分析，实现对流域的入口、资源、环境与社会经济等各种信息、按地理坐标整合起来，同时通过开发水环境数学模型实现对水流、水质运动及水环境变化等进行多尺度、多维度的实时模拟、以揭示和把握河流自然现象及内在规律，进而形成面向具体应用的虚拟仿真系统，使各类水质风险管理预案能够在数字集成软件平台和虚拟仿真环境下模拟、分析和研究，增强管理部门决策的快速反应能力。

三、工作措施

（一）加强组织领导

结合省的相关要求，将北江流域保护治理和南粤水更清行动计划的相关内容进行整合，并成立北江流域保护治理工程领导小组，相关县（市、区）和市直相关部门共同参与，分工落实。各县（市、区）围绕已制定的《行动计划》年度目标任务积极开展工作。

（二）落实责任措施

1、建立“河长”负责制

各县（市、区）和市直相关部门要充分认识水污染防治工作的重要性、紧迫性和艰巨性，坚持政府和市直相关部门“一把手”负总责、亲自抓，分管领导具体抓、采取强有力措施，建立属地行政首长为“河长”的管理机制，制定“河长制”工作方案，切实落实本方案。进一步推动环境管理重心下移，形成市级督查督办、县（市、区）和市直相关部门具体负责、有效监管的工作格局。

2、建立联席会议制度

依托北江流域水质保护和治理工作领导小组建立的联席会议制度，落实2015年清远市南粤水更清的工作任务。年底按目标完成情况和日常工作情况对各成员单位进行考核。

（三）建立督查及惩治机制

各责任单位和协助单位，需每季度第一月份5日前报送上一季度工作进展情况、存在问题、下一步工作计划至市环委会办公室（设在市环保局），1月15日前报送上一年度工作总结至市环委会办公室。

严格执行责任追究制度，对本方案执行不力、措施不落实、效果不明显、任务未完成的各县（市、区）政府和市直相关部门单位责任人严格按规定予以问责。对工作成绩突出的县（市、区）政府和市直相关部门单位市政府予以表彰奖励。

（四）加大宣传报道力度

各县（市、区）政府和市直相关部门要进一步加大水质、水环境保护宣传力度，提高全民水资源保护意识，充分利用电视、报纸、广播、互联网等各种传播媒体及时准确对专项行动工作进行全方位、多层次宣传报道，进一步提高北江水质保护和治理工作的透明度，积极完善公众参与机制通过公开征求意见等多种形式，广泛听取意见，建立公众参与的管理和监督制度。

（五）加强实施评估

出台《行动计划》评估办法，建立第三方评估制度，强化跨界河流水质达标考核管理。市环境保护局定期公布水环境质量状况，督促各县（市、区）政府和市直相关部门自觉加大整治力度。各县（市、区）政府和市直相关部门要在12月中旬前将本年度行动计划任务落实情况函送市环境保护局。

附表：1、2015年清远市水环境保护与污染控制目标

2、2015年清远市实施南粤水更清行动计划

2015年清远市水环境保护与污染控制目标

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 2015年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质保护 | 集中式饮用水源水质达标率(%) | 100 | 预期性 |
| 2 |  | 省控优良断面水质达标率(%) | 100 | 预期性 |
| 3 |  | 国控、省控断面水质达标率(%) | 100 | 预期性 |
| 4 |  | 跨市河流交接断面水质达标保证率(%) | 100 | 预期性 |
| 5 |  | 劣Ⅴ类断面比例（%） | <7.5 | 预期性 |
| 6 | 污染控制 | 化学需氧量排放总量（万吨） | 6.32 | 约束性 |
| 7 |  | 氨氮排放总量（万吨） | 0.75 | 约束性 |
| 8 |  | 城镇生活污水处理率(%) | ≥75 | 预期性 |
| 9 |  | 污水处理厂负荷率(%) | ≥80 | 预期性 |
| 10 |  | 工业废水排放达标率（％） | ≥95 | 预期性 |
| 11 |  | 工业用水重复利用率（%） | ≥90 | 预期性 |
| 12 |  | 污水厂污泥无害化处置率(%) | ≥85 | 预期性 |
| 13 |  | 城镇生活垃圾无害化处理率(%) | ≥65 | 预期性 |
| 14 | 环境效率 | 单位GDP用水量（立方米／万元） | <64 | 预期性 |
| 15 | 环境建设 | 生态公益林占林业用地比例(%) | ≥40 | 预期性 |
| 16 | 其他 | 水源保护区规范化建设达标率(%) | ≥80 | 预期性 |
| 17 |  | 水质自动站污染通量监控覆盖率(%) | ≥60 | 预期性 |
| 18 |  | 流域水质预警与应急系统覆盖率(%) | ≥50 | 预期性 |

2015年清远市实施南粤水更清行动计划

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 年度目标 | 责任单位 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）加强饮用水源保护，确保饮水安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开展饮用水源地环境风险排查 | 连南县要完成板洞自然保护区生态恢复，修复生态林，建立湿地陆生、水生动物保护和繁殖实验基地；连州市要完成田心省级自然保护区升级，保护南方红豆杉、报春苣苔、伯乐树等生态系统；连南县要完成大鲵省级自然保护区升级 ，加强保护区的建设与管理，升级为国家级自然保护区；连南县要完成板洞保护区生态恢复工程，封山育林、林分改造、造林复绿；阳山县要完成茶坑水库、城北水库复绿工程，拆除水源保护区内采石场、恢复植被。 开展饮用水源地环境风险排查。在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。 进行集中式饮用水源地的环境状况评估，保障饮用水水质安全。根据饮用水源地评估情况，按规范设立保护区标志牌，在一级水源保护区设置隔离防护设施。拆除饮用水源保护区内的违章建筑清理饮用水源保护区内的畜禽养殖场，关闭二级保护区内工业排污口；建设坑、塘、池等面源控制工程。 | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 市环保局市水务局市林业局 |
| 2 | 重要饮用水源地规范化建设 | 各县（市、区）要积极开展饮用水源地环境风险排查。在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志，在一级水源保护区设置隔离防护设施。吸水口附近加设围栏及种植隔离树；加强穿越吸水口上游的桥梁、道路等敏感点的防范。在观洲坝等一级保护区设立网围55.71km，界牌、界桩约280块，警示牌约710块。 | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 市水务局 |
| 3 | 县级以上城市集中式饮用水源地环境评估、 | 进行集中式饮用水源地的环境状况评估，保障饮用水水质安全。 根据饮用水源地评估情况， 拆除饮用水源保护区内的违章建筑清理饮用水源保护区内的畜禽养殖场，关闭二级保护区内工业排污口；建设坑、塘、池等面源控制工程。 | 完成评估工作 | 辖区人民政府 | 市环保局市水务局 |
| 4 | 完成应急备用水源地建设工程 | 完成应急备用水源建设项目，清城区迎咀水库；清新区太和、禾云镇；英德市石门台和水头水库；连洲市星子河；佛冈县石角镇；连山县吉田、太保镇；连南县三江、三排镇；阳山县阳城、青莲镇应急备用水源建设。制定计划搬迁对应急备用水源水质有潜在风险的工业、畜禽养殖场等；修建引水渠和铺设管道。 | 年底完成 | 辖区人民政府 | 市环保局市水务局 |
| 5 | 开展重点流域生态健康风险评估 | 开展清远市北江清远段、连江等重点流域生态健康状况调查，评估其生态健康风险，发现主要问题并提出控制对策。 | 年底完成 | 市环保局 | 辖区人民政府 |
| 6 | 开展饮用水源保护区划调整和饮用水源地保护规划 | 进一步加强和规范饮用水源地环境保护工作，对因取水口发生改变，供排水格局统筹调整等原因，在不影响饮用水源安全的前提下，进行整体系统调整。充分调查全市饮用水源地环境的基础上，开展饮用水源地环境状况评价，查出水源地存在的环境问题，制定饮用水水源地环境保护规划方案。 | 启动编制工作，形成初稿 | 市环保局 | 市水务局 |
| 7 | 清远市集中式饮用水源环境保护规划 | 全市饮用水源（河流、水库）保护区划定与保护规划编制 | 启动编制工作，形成初稿 | 市环保局 | 市水务局 |
| 8 | 生态公益林的保护和建设 | 对北江流域江河两岸及可视范围内的林木实行分类管理，严格执行森林采伐限额管理制度，确需采伐的，实行严格报批程序，生态公益林实行严格管护。2015年完成24.27万亩以上碳汇林。 其中：清城区0.65万亩；清新区6.06万亩；英德市5.55万亩；连洲市2.49万亩；佛冈县2.25万亩；连山县1.3万亩；连南县1.81万亩；阳山县3.52万亩；国有林场0.64万亩。 | 完成24.27万亩以上碳汇林建设 | 市林业局 | 相关县（市、区）人民政府 |
| 9 | 北江流域水质风险总体控制策略与行动计划。 | 筛查北江流域（清远部分）的水质风险源与事故源，提出控制策略与行动计划，编制北江流域（清远部分）水质风险总体控制策略与行动计划。 | 完成年度任务 | 市环保局 | 市水务局 |
| （二）发展绿色产业和循环经济，落实节能减排目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 节水减排 | 积极引导低消耗、低排放和高效率的先进制造业和现代服务业发展，出台优惠政策，鼓励节水减排。 | 单位GDP用水量（立方米／万元）<64 | 市水务局 | 市经信局 |
| 2 | 提高废水回用水平 | 积极推行ISO14000先进的环境管理体系，实施全过程的环境控制和管理，落实节约用水和循环用水。2015年，工业用水重复利用率不低于现状水平，保持在90%以上。 | 工业用水重复利用率保持在90%以上。 | 市环保局 | 市水务局 |
| 3 | 推动行业升级改造 | 推动石化、冶金、印染、造纸、皮革、电镀等重点行业的绿色化升级改造，着力推进工业园区生态化建设。 | 完成年度任务 | 市经信局 | 辖区政府 市环保局 |
| 4 | 出台优惠政策，强化奖惩 | 制定和实施循环经济发展规划，落实节能减排目标责任制，严格考核标准，强化奖惩措施。 | 完成年度任务 | 市经信局 | 辖区人民政府 |
| 5 | 积极推进清洁生产 | 推动造纸、印染行业企业实施清洁生产，采取先进适用技术进行深度处理，提高废水回用水平，减少污染排放。 | 完成年度任务 | 市环保局 | 市水务局 |
| （三）推进环境综合整治，持续改善水环境质量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 狠抓重污染流域综合整治，推进河涌生态修复 |  |  |  |  |
|  | 大燕河综合整治工程 | 截污治污，河道清淤，下游筑坝，建设生态河岸，改善水环境。 | 完成年度任务 | 清城区人民政府 | 市水务局 |
|  | 乐排河综合整治工程 | 整治沿岸排污口，清淤泥，建设截污工程、污水处理设施和生态河岸。 | 完成年度任务 | 清城区人民政府 | 市水务局 |
|  | 白坭河广清界石矿坑含镍废水整治工程 | 采取旁路重金属废水处理工艺与水工构筑工程相结合，抽取塘内含镍废水处理达标后排放入河。 | 完成年度任务 | 清城区人民政府 | 市水务局 |
|  | 连南县寨岗河流域综合整治工程 | 整治沿岸排污口，清淤泥，河堤路综合建设，生态保护建设，增加水源涵养林面积，提高水质质量，改善流域沿岸的生态环境，全长6公里。 | 完成年度任务 | 连南县人民政府 | 市水务局 |
|  | 连南县三江河县城段（10公里）综合整治工程 | 按县城总体规划和实际情况，对三江河县城段（10公里）进行环境整治，对沿岸排污口进行封闭整治，同时开展清淤工作，疏通河道，改善河段水环境质量和生态环境。 | 完成年度任务 | 连南县人民政府 | 市水务局 |
|  | 连南县寨南河流域综合整治工程 | 整治沿岸排污口，清淤泥，河堤路综合建设，生态林保护建设，改善流域沿岸的生态环境，全长40公里。 | 完成年度任务 | 连南县人民政府 | 市水务局 |
|  | 连山县永和河流域综合整治工程 | 截污治污，河道清淤，下游筑坝，建设生态河岸。 | 完成年度任务 | 连山县人民政府 | 市水务局 |
|  | 广州（清远）产业转移园 | 开展产业园区周边水体环境整治，确保受纳水体水质好转且达标 | 完成年度任务 | 广州（清远）产业转移园管委会 | 辖区人民政府 |
|  | 佛山禅城（清新）产业转移园 | 开展产业园区周边水体环境整治，确保受纳水体水质好转且达标 | 完成年度任务 | 佛山禅城（清新）产业转移园管委会 | 辖区人民政府 |
| 2 | 加快污水处理设施建设，提升减排效果 |  |  |  |  |
|  | 完成污水处理厂配套管网建设 | 清城区完成200.35公里的管网建设，清新区完成63.42公里的管网建设，英德市完成50.03公里的管网建设，佛冈县完成19.4公里的管网建设，连州市完成25.2公里的管网建设，连南县完成9.2公里的管网建设，连山县完成2.5公里的管网建设，阳山县完成12.7公里的管网建设,以确保城市和县城污水处理厂运行负荷不得低于80%。 | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 市水务局 市住建局 |
|  | 持续推进污水处理设施建设 | 2015年完成（包括2013、2014年）污水处理厂建设任务，污水处理厂建成投入使用（或建成通水）：连州市县城污水处理厂二期；清城区洲心污水处理厂、乐排河污水处理厂、横荷污水处理厂、东城污水处理厂、旧城二期4万吨/日污水处理厂；清新区告星污水处理厂；英德市望埠镇污水处理厂。 2015年完成污水处理工程前期工作，英德市连江口镇污水处理工程、黎溪镇污水处理工程；清城区飞来峡镇污水处理工程。 2015年市区污水处理率达82%以上，各县（市、区）污水处理率达88%以上。 2015年，全市城镇生活污水处理厂的污泥无害化处理处置率达到90%。 | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 市水务局 |
|  | 提升污水处理设施治污效能 | 力争已建污水处理厂的化学需氧量、氨氮进出水浓度差分别达到40mg/L和8mg/L以上 | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 市水务局 市环保局 |
| 3 | 清理和取缔北江流域河道、湖库内所有固定餐饮店（船） | 全市2015年完成清理取缔北江流域河道、湖库内全部餐饮船的100%； | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 市食品药品监管局、 市交通局、 市海事局 |
| 4 | 清理“四九年船舶”类船舶 | “四九年船舶”类船舶在2015年年底前报废，退出营运市场； | 完成年度任务 | 市交通局 | 市海事局 |
| 5 | 清理整顿北江河道游船、餐饮 | 对于游船未取得《餐饮服务许可证》而提供餐饮服务的单位或者个人，按照属地管理原则，由市食品药品监管局牵头配合当地政府，联合相关职能部门，依法进行治理整顿，2015年前清理整顿完。 | 完成年度任务 | 市食品药品监管局 | 辖区人民政府 |
| 6 | 清理北江沿线堤岸直排北江的固定餐饮店私设的排污口 | 根据2014年的摸查情况，全市2015年完成清理直排北江固定餐饮店私设排污口总数的60% | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 辖区环境保护局 |
| 7 | 稳步推进农村环境综合整治，有效控制面源污染 | 在农村垃圾污染治理方面，建立户收集、村集中、镇转运、县（市、区）集中处理的垃圾处理网络。到2015年，全市每个自然村至少建成一个以上的生活垃圾收集点，每个建制镇建成一座以上生活垃圾运转站，各县（市、区）生活垃圾无害化处理厂的服务范围覆盖全部建制镇。其中：英德市，连洲市，佛冈县，连山县，连南县要完成25个村的农村环境连片整治工程。 | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 市住建局市环保局 |
| 8 | 大力推进禽畜养殖污染治理 | 在禽畜养殖污染治理方面，推动养殖废弃物的肥料化和沼气化处理，开展禁养区畜禽养殖清理取缔。到2015年，全市80％以上规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建设固体废物和污水贮存处理设施，对禁养区内的畜禽养殖70%进行清理取缔，禁养区内禁止新增畜禽养殖。其中：阳山县要完成广东温氏大崀猪场、广东温氏杜步猪场畜禽养殖场的污染防治工程。 | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 市农业局 |
| 9 | 继续加大矿山整顿力度 | 督促矿山企业和有关地方人民政府履行职责，全面完成全市“三区两线”18个矿山治理复绿。 | 完成年度任务 | 市国土局 | 辖区人民政府 |
| （四）强化环境监管，提高水污染防治水平 |  |  |  |  |  |
| 1 | 完善环境监管制度 | 对重点污染源实行实时监控，2015年底前完成所有国控、省控重点污染源在线监控系统建设，并与环保部门污染自动监控系统联网，逐步推进重金属特征污染物的在线监控，建立企业特征污染物监测报告制度，定期向社会发布监测结果。 | 完成年度任务 | 市环保局 | 辖区环保局 |
| 2 | 加大环境执法力度 | 不断加大环境执法力度，到2015年底，全市工业废水排放达标率达到95%以上， | 工业废水排放达标率达到95%以上 | 市环保局 | 辖区环保局 |
| （五）加强监测预警能力建设，提升科学决策水平 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水环境功能区的水质监测与评价 | 2015年开展一次覆盖全市水环境功能区的水质监测与评价。 | 完成年度任务 | 市环保局 | 辖区人民政府 |
| 2 | 清远七星岗断面污染物通量监控工程 | 河流污染通量监测和实时监控体系。 | 完成年度任务 | 市环保局 | 清城区人民政府 |
| 3 | 饮用水源地水质监测能力建设 | - 各县（市、区）监测站具备常规指标监测能力（以提交申请为准）。 | 完成年度任务 | 辖区人民政府 | 辖区环保局 |
| 4 | 水环境监测体系建设 | 构建各县（市、区）重点水域水质量监控体系，布点监测辖区水质状况，定期汇总和上报辖区水环境质量，确保水体水质达标。 | 启动任务，完成定期数据的监测上报 | 辖区人民政府 | 辖区环保局 |